REKAP PENGERJAAN HARIAN

Sistem IPOS5 — Routing & Schedule Manager

Pos Indonesia — KCU Cimahi (40511)

Tanggal: 12 Agustus 2026

Waktu: 07.00 – 11.46 WIB

# 1. Ringkasan Umum

Pada hari ini telah dilakukan serangkaian pengembangan dan perbaikan besar pada sistem IPOS5 yang mencakup integrasi database MongoDB, pembuatan data simulasi operasional, perbaikan logika route stepper, integrasi fitur pencarian nopol dengan data paket, serta pembuatan panel daftar armada kendaraan yang terhubung langsung ke MongoDB Remote.

| Aspek | Detail |
| --- | --- |
| Proyek | IPOS5 – Routing & Schedule Manager |
| Repository | github.com/dalsispusat35-wq/ipos5 |
| Branch | main |
| Database | MongoDB Remote 192.168.5.219:27017 / ipos5_reporting |
| Lingkungan | Development (localhost:5173 + localhost:5002) |
| Total Commit Push | 4 commit dipush ke GitHub |
| Tanggal Operasional | 12 Agustus 2026 |

# 2. Pembuatan Simulasi Data Operasional

2.1 Tujuan

Membuat data simulasi operasional harian tanggal 12 Agustus 2026 sebanyak 100 transaksi kiriman (connote) yang realistis untuk keperluan demo, pengujian fitur tracking, dan pengembangan UI.

2.2 Yang Dikerjakan

• Membuat script Node.js: server/scripts/simulateAug12Data.js

• Data di-generate secara acak dengan distribusi yang realistis:

• 55 transaksi IN_TRANSIT (sedang dalam pengiriman)

• 25 transaksi ENTRY (baru masuk kantor)

• 15 transaksi DELIVERED (sudah terkirim)

• 5 transaksi PROBLEM (bermasalah)

• Berat paket: 0.3 – 15 kg (distribusi log-normal)

• Rute: KCU Cimahi → SPP Bandung → KC Bandung Raya dan sekitarnya

• Kendaraan diacak dari 5 armada aktif yang ada di master_kendaraan

• Data dimasukkan langsung ke koleksi transaksi di MongoDB Remote

2.3 Hasil

• 100 dokumen berhasil diinsert ke MongoDB koleksi: transaksi

• Tanggal operasional: 2026-08-12

• connote format: P20260812XXXXXX

# 3. Integrasi Pencarian Nopol dengan Data Paket & Peringatan

3.1 Latar Belakang

Sebelumnya fitur pencarian di halaman Checker (/checker) hanya bisa mencari nomor resi (connote). Diminta untuk mengintegrasikan pencarian berdasarkan nomor polisi kendaraan (nopol) sehingga menampilkan data armada, isi kargo, dan peringatan jika kendaraan tidak memiliki paket atau tidak memiliki rute.

3.2 Yang Dikerjakan

• Modifikasi TransactionController.js – fungsi checkRouting():

• Deteksi otomatis apakah input adalah nopol atau connote code

• Query ke master_kendaraan untuk cari data armada

• Query ke route_journeys untuk cari journey & cargo aktif hari itu

• Query ke detail_route untuk waypoints stop per rute

• Query ke master_kantor untuk nama tiap kantor stop

• Respons berisi flag: hasCargo, hasRoute, warningMessage

• Update Checker.jsx untuk menampilkan:

• Banner WARNING AMBER jika kendaraan tidak memiliki paket

• Daftar isi paket (cargo items) jika ada muatan

• Route stepper multi-stop jika ada rute terdaftar

• Banner INFO jika kendaraan belum memiliki rute di database

# 4. Perbaikan Bug: SPP Bandung Muncul 2x di Route Stepper

4.1 Masalah

Route stepper pada halaman Checker menampilkan SPP Bandung dua kali — sekali sebagai stop transit dan sekali lagi sebagai tujuan akhir. Ini menyebabkan tampilan yang salah dan membingungkan.

4.2 Root Cause

• Di detail_route, SPP Bandung memiliki entry sebagai stop TRANSIT dan entry lain sebagai DESTINATION

• Logic lama tidak meng-deduplicate stop berdasarkan nopend

• Fungsi getRouteStops() membaca semua entry tanpa filter duplikasi

4.3 Solusi

• Menambahkan deduplicate logic di TransactionController.js berdasarkan nopend unik

• SPP Bandung hanya muncul sekali sebagai stop terakhir (DESTINATION)

• Logic pengecekan route_type ditambahkan untuk identifikasi tujuan akhir yang benar

# 5. Perbaikan Bug: PACKAGES INSIDE VEHICLE Bertambah Saat Next KC

5.1 Masalah

Saat mensimulasikan perjalanan ke KC berikutnya di route stepper, jumlah paket di dalam kendaraan (Packages Inside Vehicle) malah bertambah padahal seharusnya berkurang karena paket diturunkan di setiap stop.

5.2 Root Cause

• Logika kalkulasi currentLoadKg tidak mengurangi berat paket yang sudah di-drop di stop sebelumnya

• cargo array tidak difilter berdasarkan currentStopSeq

• Setiap stop baru me-load ulang seluruh cargo tanpa memperhatikan drop history

5.3 Solusi

• Refactor logika di TransactionController.js untuk tracking processed_stops

• Berat dikurangi sesuai paket yang sudah diturunkan di stop sebelumnya

• SPP Bandung (tujuan akhir) selalu menghasilkan vehicle load = 0 kg

# 6. Penegakan Integrasi Strict ke MongoDB (Hapus Dummy Route)

6.1 Latar Belakang

Ditemukan bahwa kendaraan seperti D 8990 SPP yang belum memiliki route di MongoDB tetap menampilkan route stepper dengan data palsu/dummy. Hal ini menyebabkan informasi yang ditampilkan di UI tidak sesuai dengan data nyata.

6.2 Yang Dikerjakan

• Menghapus seluruh dummy fallback route dari TransactionController.js

• Jika vehicle_nopol tidak punya route di detail_route → routeStops = [] (kosong)

• UI menampilkan banner "Belum Memiliki Rute Operasional" jika routeStops kosong

• Tidak ada lagi data route fiktif yang ditampilkan

# 7. Penggantian Fitur Cari Nopol → Panel Daftar Armada (Fleet List)

7.1 Permintaan

Sebelumnya halaman Checker memiliki input field pencarian nopol manual. Diminta untuk diganti dengan panel daftar semua armada langsung dari database MongoDB, sehingga user tidak perlu hafal/ketik nopol.

7.2 Yang Dikerjakan

• Menambahkan state: fleetVehicles, fleetSearchTerm di Checker.jsx

• Membuat useEffect yang memanggil GET /api/kendaraan?limit=100 saat component mount

• Membuat Panel "Daftar Fleet Mobil Armada" dengan:

• Input search real-time (filter by nopol, driver, jenis, rute)

• Kartu per kendaraan menampilkan: nopol, jenis, driver, home base, rute

• Klik kartu langsung load data dari MongoDB ke panel detail

• Toggle button antara mode Track Connote ↔ Fleet List

7.3 Perbaikan Bug Lanjutan

• Bug #1 – api.get('/kendaraan') tidak ada → diganti api.getKendaraan('limit=100')

• Bug #2 – Hardcoded fallback routeId 'RT-MALAM-B9910-PCX' → diubah ke null

• Akibat Bug #2: semua kendaraan yang diklik tampak sama (driver, rute, kapasitas identik)

• Setelah fix: tiap kendaraan menampilkan data berbeda sesuai MongoDB masing-masing

# 8. Dokumentasi Integrasi Database MongoDB

8.1 Yang Dibuat

Dokumentasi komprehensif yang memetakan seluruh koleksi MongoDB ke masing-masing halaman web dan API controller yang menggunakannya.

8.2 Isi Dokumentasi

• Informasi koneksi database (host, database name, auth)

• Daftar 11 koleksi MongoDB beserta deskripsi dan penggunaannya

• Per halaman web (15 halaman): file JSX, API endpoint, controller, koleksi MongoDB, data yang ditampilkan

• Diagram alur data: MongoDB → Express → React

• Tabel ringkasan: koleksi vs halaman yang menggunakan

• Link ke file konfigurasi koneksi database

# 9. Ringkasan Commit GitHub

| Commit Hash | Pesan Commit | Isi Perubahan |
| --- | --- | --- |
| 08ef2ef | fix: enforce strict MongoDB detail_route integration without dummy fallback routes | Hapus semua dummy route fallback, kendaraan tanpa rute di MongoDB tampil kosong |
| 6c141bb | feat: replace plate search with fleet list panel from MongoDB | Panel Fleet List dari MongoDB, toggle mode connote/fleet, kartu kendaraan clickable |
| 5733b59 | fix: correct fleet API call (api.getKendaraan) and remove hardcoded route fallback | Fix api.get() yang tidak ada, hapus hardcode RT-MALAM-B9910-PCX sebagai fallback routeId |

# 10. Koleksi MongoDB Yang Terlibat Hari Ini

| Koleksi | Operasi | Dari Halaman |
| --- | --- | --- |
| transaksi | insertMany (simulasi), find, aggregate | Checker, Dashboard, Transaksi |
| master_kendaraan | find, findOne | Checker (fleet list + nopol query) |
| route_journeys | findOne (by vehicle + date) | Checker (cargo aktif hari ini) |
| detail_route | find (by route_id, status AKTIF) | Checker (waypoints stepper) |
| master_kantor | find (by nopend) | Checker (nama kantor tiap stop) |
| jadwal_transportasi | findOne (by asal, tujuan, tanggal) | Checker (jadwal kendaraan) |
| tracking_events | find (by connote_code) | Checker (timeline log) |
| users | findOne (by username) | Login / Auth |

# 11. Status Akhir Hari Ini

| Item | Status |
| --- | --- |
| 100 data simulasi operasional 12 Agustus 2026 | ✅ Berhasil diinsert ke MongoDB |
| Integrasi pencarian nopol ↔ data paket | ✅ Selesai & live di localhost:5173 |
| Warning jika kendaraan tanpa paket | ✅ Tampil banner amber di UI |
| Tampil isi cargo jika ada barang bawaan | ✅ Expandable list per destinasi |
| Fix SPP Bandung duplikat | ✅ Sudah deduplicate, hanya muncul 1x |
| Fix packages inside vehicle bertambah | ✅ Logika berat sudah benar per stop |
| Strict MongoDB (hapus dummy route) | ✅ Tidak ada lagi route fiktif |
| Panel Fleet List dari MongoDB | ✅ Live, search real-time, klik-ke-detail |
| Fix api.get bug + hardcode routeId bug | ✅ Tiap kendaraan data berbeda sesuai DB |
| Dokumentasi database integration | ✅ File md lengkap 15 halaman |
| Push ke GitHub (branch: main) | ✅ 3 commit berhasil di-push |
| Rekap dokumen (file ini) | ✅ Selesai dibuat |

IPOS5 Development Team — Pos Indonesia KCU Cimahi

Dokumen ini digenerate otomatis pada 12 Agustus 2026 pukul 11.46 WIB